## Slide 1: 專案進度報告 出貨流程
負 責 人：林子豪
目前成員：林子豪
報告日期：2022/12/09
開始日期：2022/10/28
結束日期：

## Slide 2: 控管紀錄-NAS(2022/11/18)
http://78.65.83.168:5000/sharing/fdiznOrqH

## Slide 3: 控管紀錄-NAS(2022/11/28)
http://78.65.83.168:5000/sharing/yeaUo9QZm

## Slide 4: 控管紀錄-NAS(2022/12/05)
http://78.65.83.168:5000/sharing/irYYUtdS8

## Slide 5: 當週進度
1.把ek.pub裡的內容都以8、16進制展示到terminal上。
2.解決問題記錄Q1(無法讀取obj.pub內部內容問題)。

## Slide 6: 進度統整
六月：
6/29~7/04
1. 使用java實現檔案傳送與接收。
2.分類照片。
七月：
7/04~7/12
1.解決JAVA Socket 傳送檔案之路徑問題，並實作功能。
2.了解TPM。
7/12~7/13
1.嘗試辦法利用TPM做到某程式只能在自己電腦使用。
7/18~7/20
1.分類圖片(進度2萬)
2.了解TPM(工業系統)
3.熟悉JAVA Lambda及物件導向。
7/20~7/27
1.物件導向class的建構子架構釐清(上週理解錯誤)。
2.this用法理解。
3.計數器完成(尚未DeBug)。
4.python與java，Socket連接傳送檔案，並畫架構、流程圖。

## Slide 7: 進度統整
7/27~8/2
1.JAVA計數器(用awt)。
2.解決java.awt無法訪問之問題。
3.簡報修改(架構、流程圖尚未)。
4.VirtualBox 安裝設定以及映像檔安裝及設定。
八月：
8/03~8/10
1.簡報修改。
2.python-java socket互傳檔案程式撰寫(未於虛擬機執行)。
3.變更虛擬機環境為Ubuntu(Linux)。
4.Try NAS、GitLAB(78.65.83.168:5000)。
8/11~8/17
1.於Ubuntu20.04安裝TPM工具及相關插件
2.確認和啟動TPM
3.於Windows11裡嘗試擷取 EKPub(公鑰)
4.於Linux嘗試產生RSAKey
8/17~8/25
1.學習並使用Mininet。
2.學習並使用wireshark。

## Slide 8: 進度統整
8/25~8/31
1.另找其他可行的TPM實行方法。
九月：
9/4~9/8
1.找尋可用於ubuntu內之TPM加密文件辦法。
9/8~9/27
1.防疫假
9/27~9/29
1.實作利用tpm RSA秘鑰對文件進行加解密。
9/29~10/06
1.手動安裝tpm2 tools之前未成功安裝到的部分(swtpm-tools)。
2.創建主鍵對象。
3.生成RSA秘鑰並顯示RSA秘鑰信息。
十月：
10/07~10/12
1.將加密後公、私鑰載入回TPM 。
2.利用密鑰加密文件。
3.利用密鑰解密文件。
10/12~11/13
1.喪假
十一月：
11/13~11/18
1.完善出貨流程。

## Slide 9: 進度統整
11/19~11/25
1.完成擷取EK Key模組。 (要以sudo權限執行且取回執行結果)
2.完成驗證模組。(要以sudo權限執行且取回執行結果)
11/26~12/02
1.實機上執行程式測試。(未加擷取 EK指令)
十二月：
12/3~12/09
1.把ek.pub裡的內容都以8、16進制展示到terminal上。
2.解決問題記錄Q1(無法讀取obj.pub內部內容問題)。

## Slide 10: 需求列表– 專案需求 (2022/11/24更新)
1.不能被打開看到程式產品內容。
2.只限於指定Client端能使用。
3.需要使用者的EK key。
4.驗證模組需要以管理員身分執行。

## Slide 11: 需求列表–硬體與環境需求 (2022/11/13更新)
作業系統：
Ubuntu20.0.1
環境設定：
其他工具：
硬體列表：

## Slide 12: 分析-模組列表 (2022/11/13更新)

## Slide 13: 系統分析 – 系統流程圖 (2022/11/13更新)

## Slide 14: 系統分析 – 時序圖 (2022/11/13更新)

## Slide 15: 專案架構圖 (2022/11/13更新)
驗證程式
擷取程式
Verify
EK key(使用者)
EK key(使用者)
True or False (驗證結果)
產品執行
Input
Output

## Slide 16: 專案架構圖 (2022/12/09更新)

## Slide 17: 成果展示 – 週進度項目 (2022/12/05)
測試py程式是否順利能執行Linux指令並且回傳結果

## Slide 18: 成果展示 – 週進度項目 (2022/12/05)
檢視ek.pub內容

## Slide 19: 成果展示 – 週進度項目 (2022/11/30)
TPM 製造商配置服務器

## Slide 20: 成果展示 – 週進度項目 (2022/12/08)
8進制
16進制

## Slide 21: 問題記錄(2022/12/08更新)
Q1:Linux上不能直接導出完整且未加密Ek key，有導出ek.pub，但無法讀取。
A1:cat指令是用來輸出文件內的文字，解決辦法使用od 且挑選輸出型態(進制)來輸出文件內容。

## Slide 22: 參考資料
python執行linux：https://blog.csdn.net/weixin_45623536/article/details/121849120

## Slide 23: 預計進度
1.確認取得的ek.pub是不是和使用者電腦的tpmkey相匹配。
2.完成驗證用的py檔案。
3.Test 把all檔案丟到其他邊測試能不能解。