## Slide 1: 專案進度報告 出貨流程
負 責 人：林子豪
目前成員：林子豪
報告日期：2022/02/17
開始日期：2022/10/28
結束日期：

## Slide 2: 控管紀錄-NAS(2022/11/18)
http://78.65.83.168:5000/sharing/fdiznOrqH

## Slide 3: 控管紀錄-NAS(2022/11/28)
http://78.65.83.168:5000/sharing/yeaUo9QZm

## Slide 4: 控管紀錄-NAS(2022/12/05)
http://78.65.83.168:5000/sharing/irYYUtdS8

## Slide 5: 控管紀錄-NAS(2022/12/16)

## Slide 6: 控管紀錄-NAS(2022/12/30)
http://78.65.83.168:5000/sharing/Yxmsynd8W

## Slide 7: 控管紀錄-NAS(2022/2/10)
http://78.65.83.168:5000/sharing/ift1CvVob

## Slide 8: 控管紀錄-NAS(2022/2/17)
http://78.65.83.168:5000/sharing/jNz1b3GFG

## Slide 9: 當週進度
1.試一遍Tpm2-tools Github下的測試。
2.更新問題紀錄Q5~Q11以及部份解決。
3.更新套件需求 OpenSSL以及版本。

## Slide 10: 進度統整
六月：
6/29~7/04
1. 使用java實現檔案傳送與接收。
2.分類照片。
七月：
7/04~7/12
1.解決JAVA Socket 傳送檔案之路徑問題，並實作功能。
2.了解TPM。
7/12~7/13
1.嘗試辦法利用TPM做到某程式只能在自己電腦使用。
7/18~7/20
1.分類圖片(進度2萬) 。
2.了解TPM(工業系統) 。
3.熟悉JAVA Lambda及物件導向。
7/20~7/27
1.物件導向class的建構子架構釐清(上週理解錯誤)。
2.this用法理解。
3.計數器完成(尚未DeBug)。
4.python與java，Socket連接傳送檔案，並畫架構、流程圖。

## Slide 11: 進度統整
7/27~8/2
1.JAVA計數器(用awt)。
2.解決java.awt無法訪問之問題。
3.簡報修改(架構、流程圖尚未)。
4.VirtualBox 安裝設定以及映像檔安裝及設定。
八月：
8/03~8/10
1.簡報修改。
2.python-java socket互傳檔案程式撰寫(未於虛擬機執行)。
3.變更虛擬機環境為Ubuntu(Linux)。
4.Try NAS、GitLAB(78.65.83.168:5000)。
8/11~8/17
1.於Ubuntu20.04安裝TPM工具及相關插件。
2.確認和啟動TPM 。
3.於Windows11裡嘗試擷取 EKPub(公鑰) 。
4.於Linux嘗試產生RSAKey 。
8/17~8/25
1.學習並使用Mininet。
2.學習並使用wireshark。

## Slide 12: 進度統整
8/25~8/31
1.另找其他可行的TPM實行方法。
九月：
9/4~9/8
1.找尋可用於ubuntu內之TPM加密文件辦法。
9/8~9/27
1.防疫假。
9/27~9/29
1.實作利用tpm RSA秘鑰對文件進行加解密。
9/29~10/06
1.手動安裝tpm2 tools之前未成功安裝到的部分(swtpm-tools)。
2.創建主鍵對象。
3.生成RSA秘鑰並顯示RSA秘鑰信息。
十月：
10/07~10/12
1.將加密後公、私鑰載入回TPM 。
2.利用密鑰加密文件。
3.利用密鑰解密文件。
10/12~11/13
1.喪假。
十一月：
11/13~11/18
1.完善出貨流程。

## Slide 13: 進度統整
11/19~11/25
1.完成擷取EK Key模組。 (要以sudo權限執行且取回執行結果)
2.完成驗證模組。(要以sudo權限執行且取回執行結果)
11/26~12/02
1.實機上執行程式測試。(未加擷取 EK指令)
十二月：
12/3~12/09
1.把ek.pub裡的內容都以8、16進制展示到terminal上。
2.解決問題記錄Q1(無法讀取obj.pub內部內容問題)。
12/10~12/16
1.測試於其他Ubuntu(18.04)版本的電腦上透過Tpm2-tools指令執行解密。
2.查詢Ubuntu18.04適用的tpm套件版本。
12/17~12/25
1.車禍假。
12/15~12/30
1. 整理Ubuntu 20.04適用的tpm加解密所需套件和版本。
12/30~2/6
1.病假
2.春節
3.事假
4.喪假

## Slide 14: 進度統整
二月：
2/6~2/10
1.於Ubuntu20.04 版本電腦安裝所需套件。
2/10~2/17
1.試一遍Tpm2-tools Github下的測試。
2.更新問題紀錄Q5~Q11以及部份解決。
3.更新套件需求 OpenSSL以及版本。

## Slide 15: 需求列表– 專案需求 (2022/11/24更新)
1.不能被打開看到程式產品內容。
2.只限於指定Client端能使用。
3.需要使用者的EK key。
4.驗證模組需要以管理員身分執行。

## Slide 16: 需求列表–硬體與環境需求 (2022/12/14更新)
作業系統：
Ubuntu 20.0.1
環境設定：
其他工具：
libnatpmp1:amd64
libtpm-unseal1
libtpms0:amd64
swtpm
swtpm-libs:amd64
swtpm-tools
tpm-udev
tpm2-abrmd
tpm2-tools
硬體列表：

## Slide 17: 需求列表–硬體與環境需求 (2022/12/30更新)
作業系統：
Ubuntu 20.04
環境設定：
其他工具：
libnatpmp1:amd64 20150609-7build1
libtpm-unseal1 1.3.9.1-0.2ubuntu3 註:UNSEAL1
libtpms0:amd64 0.9.2ppa1
swtpm 0.7.0ppa1
swtpm-libs:amd64 0.7.0ppa1
swtpm-tools 0.7.0ppa1
tpm-udev 0.4
tpm2-abrmd 2.3.1-1
tpm2-tools 4.1.1-1ubuntu0.20.04.1
OpenSSL 1.1.1f 註:電腦內建，1.1.1版 本以上支持動態引擎 tpm2-tss-engine
硬體列表：

## Slide 18: 分析-模組列表 (2022/11/13更新)

## Slide 19: 系統分析 – 系統流程圖 (2022/11/13更新)

## Slide 20: 系統分析 – 系統流程圖 (2023/02/13更新)

## Slide 21: 系統分析 – 時序圖 (2022/11/13更新)

## Slide 22: 專案架構圖 (2022/11/13更新)
驗證程式
擷取程式
Verify
EK key(使用者)
EK key(使用者)
True or False (驗證結果)
產品執行
Input
Output

## Slide 23: 專案架構圖 (2022/12/09更新)

## Slide 24: 成果展示 – 週進度項目 (2022/11/30)
TPM 製造商配置服務器

## Slide 25: 成果展示 – 週進度項目 (2022/12/05)
測試py程式是否順利能執行Linux指令並且回傳結果

## Slide 26: 成果展示 – 週進度項目 (2022/12/05)
檢視ek.pub內容

## Slide 27: 成果展示 – 週進度項目 (2022/12/08)
8進制
16進制

## Slide 28: 成果展示 – 週進度項目 (2023/02/13)
產生一組非對稱式的 RSA 密鑰:
公鑰
私鑰
使用public.pem(公鑰)加密檔案(message.txt):
加密前
加密後

## Slide 29: 成果展示 – 週進度項目 (2023/02/13)
使用private.pem(私鑰)解密檔案(message.enc):
解密後

## Slide 30: 問題記錄(2022/12/08更新)
Q1:Linux上不能直接導出完整且未加密Ek key，有導出ek.pub，但無法讀取。
A1:cat指令是用來輸出文件內的文字，解決辦法使用od 且挑選輸出型態(進制)來輸出文件內容。

## Slide 31: 問題記錄(2022/12/11更新)
Q1:安裝Tpm2-tss過程中，使用指令sudo make check出現：
make: *** No rule to make target 'check'. Stop.
A1:這是因為之前安裝的package裡面有少檔案，要手動去補充。
Q2:安裝Tpm2-tss、abrmd過程中，使用指令sudo make install出現：
make: *** No rule to make target 'install'. Stop.
A2:同上。

## Slide 32: 問題記錄(2022/12/11更新)
Q3:安裝Tpm2-abrmd過程中，使用指令sudo install tpm2-abrmd出現：
Package tpm2-abrmd is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source E: Package 'tpm2-abrmd' has no installation candidate
Q4:安裝Tpm2-abrmd過程中，使用指令git clone出現：
Traceback (most recent call last):File “/usr/lib/command-not-found”, line 27, in <module>from CommandNotFound.util import crash_guard ModuleNotFoundError: No module named 'CommandNotFound'

## Slide 33: 問題記錄(2023/02/15更新)
Q5:原先tpm2_rsaencrypt 以及 tpm2_rsadecrypt 能加解密的檔案太小。
A5-1:使用OpenSSL執行非對稱加解密，再利用tpm2_rsaencrypt 以及 tpm2_rsadecrypt 加解密OpenSSL的私鑰。
A5-2:使用OpenSSL執行非對稱加解密，再利用tpm2_load 將 OpenSSL的私鑰，載入到TPM中，於需要使用時再匯出。
Q6: OpenSSL 鑰匙的格式並不能直接利用tpm2_load 將 OpenSSL的私鑰載入TPM。
A6:將OpenSSL 鑰匙格式轉換為PKCS#8，再轉換為TPM2格式。

## Slide 34: 問題記錄(2023/02/15更新)
Q7:將PKCS#8格式鑰匙轉換成TPM鑰匙格式時出現 invalid engine ”tpm2” 使用指令:openssl pkeyutl –engine tpm2 –keyform engine –inkey private_pkcs8.pem –outform der –out private_key.der –derive
A7:安裝tpm2-tss-engine，並啟動引擎。
Q8:安裝tpm2-tss-engine過程中依照他的INSTALL.md的流程，使用make -j$(nproc)指令，出現了Makefile:15219: *** missing separator. Stop. 錯誤訊息。
A8:這是因為在Makefile的格式有問題，可能是Tab字元缺少或不正確的緣故，可以於該目錄的Terminal下執行sudo vim Makefile，移動到第15219行再輸入 i 鍵進入編輯模式，修改完後，按下Esc鍵退出編輯模式，輸入“:wq”命令保存修改並退出vim。

## Slide 35: 問題記錄(2023/02/16更新)
Q9:安裝好tpm2-tss-engine後，啟動引擎還是會出現 invalid engine ”tpm2” 。
A9:確認OpenSSL 版本是否支持動態引擎載入，如果是，則在 OpenSSL 中，通過配置啟用“--enable-dynamic-engine”選項。(OpenSSL 1.1.1f版本支持動態引擎)
Q10:執行A5-1， tpm2_rsaencrypt 以及 tpm2_rsadecrypt 加解密時出現錯誤訊息，
tpm2_rsaencrypt: error while loading shared libraries: libtss2-sys.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

## Slide 36: 問題記錄(2023/02/16更新)
Q11:OpenSSL加密檔案大小受OpenSSL金鑰長度影響， OpenSSL金鑰長度又受Tpm加解密或是載入Tpm大小限制。

## Slide 37: 參考資料(2023/02/13更新)
python執行linux：https://blog.csdn.net/weixin_45623536/article/details/121849120
Tpm2-相關操作介紹：https://paolozaino.wordpress.com/2021/02/21/linux-configure-and-use-your-tpm-2-0-module-on-linux/
Tpm2-tss Github：https://github.com/tpm2-software/tpm2-tss
Tpm2-abrmd Github： https://github.com/tpm2-software/tpm2-abrmd
Ubuntu18.04安裝tpm2套件參考：https://blog.csdn.net/jianming21/article/details/107942585
Linux TPM2 & TSS2 Software：https://github.com/tpm2-software
libnatpmp1:amd64： https://launchpad.net/ubuntu/+source/libnatpmp/20150609-7build1
libtpm-unseal1：https://launchpad.net/ubuntu/focal/s390x/tpm-tools/1.3.9.1-0.2ubuntu3
tpm2-abrmd：https://github.com/tpm2-software/tpm2-abrmd/releases
tpm2-tools ：https://launchpad.net/ubuntu/focal/amd64/tpm2-tools/4.1.1-1ubuntu0.20.04.1
Trusted Platform Module Library ： https://trustedcomputinggroup.org/wp-content/uploads/TPM-Rev-2.0-Part-1-Architecture-01.38.pdf(22.4節 Symmetric Encryption)
Asymmetric/Symmetric Encryption of a TPM key hierarchy ： https://security.stackexchange.com/questions/200567/asymmetric-symmetric-encryption-of-a-tpm-key-hierarchy
How to use TPM for encryptions ： https://pagefault.blog/2016/12/23/guide-encryption-with-tpm/
TPM SRK、EK Keys： https://www.twblogs.net/a/5e5054ccbd9eee21167d4acd
TPM Key相關概念： https://www.cnblogs.com/embedded-linux/p/6716740.html

## Slide 38: 參考資料(2023/02/15更新)
【開發筆記】關於那些加密（Cryptography）的二三事： https://www.concerto.one/posts/2022-08-26-public-private-keys-cryptography.html#openssl-%E5%89%B5%E5%BB%BA%E5%85%AC%E7%A7%81%E9%91%B0
密码学基础（四）：OpenSSL命令详解： https://juejin.cn/post/6844903989469773832

## Slide 39: 預計進度
1.於OpenSSL 中，通過配置啟用 "--enable-dynamic-engine"選項。
2.解決Q10。
3.完成加解密流程程式檔。